INITIAL RISK REGISTER & MITIGATION PLAN

1. Pengertian

Risk Register adalah daftar risiko yang mungkin terjadi selama pembuatan aplikasi Booking Tiket Online Kawah Putih.

Mitigation Plan adalah rencana untuk mengurangi kemungkinan risiko atau dampaknya.

2. Skala Risiko

Probability / Kemungkinan:

| Nilai | Keterangan |
| --- | --- |
| 1 | Sangat rendah |
| 2 | Rendah |
| 3 | Sedang |
| 4 | Tinggi |
| 5 | Sangat tinggi |

Impact / Dampak:

| Nilai | Keterangan |
| --- | --- |
| 1 | Sangat kecil |
| 2 | Kecil |
| 3 | Sedang |
| 4 | Besar |
| 5 | Sangat besar |

Risk Score = Probability × Impact

| Score | Level |
| --- | --- |
| 1–4 | Rendah |
| 5–9 | Sedang |
| 10–16 | Tinggi |
| 17–25 | Kritis |

3. Initial Risk Register

| ID | Risiko | Penyebab | Prob. | Impact | Score | Level | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Requirement berubah | Kebutuhan aplikasi belum disepakati | 4 | 4 | 16 | Tinggi | Tim |
| R-02 | Scope melebar | Penambahan fitur di luar booking tiket | 4 | 4 | 16 | Tinggi | Tim |
| R-03 | Keterlambatan pengerjaan | Pembagian tugas kurang jelas | 3 | 5 | 15 | Tinggi | Tim |
| R-04 | Database tidak sesuai | Perancangan ERD kurang matang | 4 | 4 | 16 | Tinggi | Backend |
| R-05 | Kesalahan harga tiket | Business logic perhitungan harga salah | 4 | 4 | 16 | Tinggi | Backend |
| R-06 | Booking ganda | Validasi ketersediaan tiket tidak tepat | 3 | 5 | 15 | Tinggi | Backend |
| R-07 | API dan frontend tidak cocok | Format data response tidak disepakati | 3 | 4 | 12 | Tinggi | Tim |
| R-08 | Bug pada sistem | Kesalahan coding dan kurang testing | 4 | 4 | 16 | Tinggi | Tim |
| R-09 | Kehilangan data booking | Tidak melakukan backup database | 3 | 5 | 15 | Tinggi | Backend |
| R-10 | Keamanan data lemah | Validasi dan authentication kurang baik | 3 | 5 | 15 | Tinggi | Backend |
| R-11 | Tampilan sulit digunakan | UI/UX tidak diuji dengan baik | 3 | 4 | 12 | Tinggi | Frontend |
| R-12 | Kesulitan deployment | Environment lokal berbeda dengan server | 2 | 4 | 8 | Sedang | Tim |

4. Mitigation Plan

| ID | Mitigation / Pencegahan | Contingency / Jika Terjadi |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Tetapkan requirement sebelum coding. | Evaluasi perubahan dan masukkan ke backlog. |
| R-02 | Tetapkan Scope & Non-Scope serta prioritaskan MVP. | Fitur tambahan dipindahkan ke backlog berikutnya. |
| R-03 | Buat timeline dan pembagian tugas yang jelas. | Prioritaskan fitur P0. |
| R-04 | Review ERD sebelum database dibuat. | Perbaiki struktur database dan migration. |
| R-05 | Uji perhitungan harga menggunakan beberapa skenario. | Perbaiki business logic dan lakukan pengujian ulang. |
| R-06 | Validasi ketersediaan tiket sebelum booking disimpan. | Periksa data booking dan perbaiki validasi. |
| R-07 | Tentukan format API dan response sejak awal. | Sesuaikan endpoint atau frontend. |
| R-08 | Testing setiap selesai fitur. | Buat bug list dan prioritaskan bug penting. |
| R-09 | Backup database secara berkala. | Restore database dari backup terakhir. |
| R-10 | Terapkan authentication dan validasi input. | Audit dan perbaiki celah keamanan. |
| R-11 | Gunakan wireframe dan usability testing. | Perbaiki UI berdasarkan hasil testing. |
| R-12 | Siapkan environment deployment sejak awal. | Identifikasi perbedaan environment dan konfigurasi ulang. |

5. Prioritas Risiko yang Harus Diawasi

1. Kesalahan Harga Tiket

Harga tiket merupakan bagian penting dari sistem booking. Jika perhitungan salah, total pembayaran pengunjung bisa tidak sesuai.

Solusi:

Data Tiket

↓

Harga Tiket

↓

Jumlah Tiket

↓

Perhitungan Total

↓

Validasi

↓

Booking

2. Booking Ganda

Sistem harus memastikan tiket yang dipesan tidak melebihi ketersediaan yang telah ditentukan.

Solusi:

Cek Ketersediaan

↓

Pilih Jumlah Tiket

↓

Validasi Stok

↓

Simpan Booking

3. Scope Melebar

Awalnya hanya booking tiket Kawah Putih, tetapi bisa berkembang menjadi booking hotel, transportasi, dan wisata lain.

Solusi:

Scope

↓

MVP

↓

P0 Selesai

↓

P1

↓

P2 Jika Waktu Memungkinkan

4. Bug Menumpuk

Jangan menunggu sampai akhir project untuk melakukan testing.

Buat Fitur

↓

Test

↓

Ada Bug?

↓

Fix

↓

Test Lagi

↓

Lanjut Fitur Berikutnya